PROIECT  DE HOTĂRÂRE NR.19/2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA

HOTĂRÂREA NR. ..../2019

privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Contractul de lucrări nr. 1862/05.07.2016, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon

şi  COMUNA BOIŢA

Consiliul Local al comunei Boiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de ... .03.2019 ;

Analizând expunerea de motive a primarului nr. 740/07.03.2019, precum și Raportul Comaprtimentului financiar-contabil nr. 833/13.03.2019  prin care se propune aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Contractul de lucrări nr. 1862/05.07.2016, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi  COMUNA BOIŢA;

În baza art.71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul  investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și art. 3, art.6, art. 7 alin.(2) lit.b) din Instrucţiunea ANAP nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială;

În conformitate cu prevederile art.21.1. din Contractul de lucrări nr. 1862/05.07.2016, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi  COMUNA BOIŢA;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a), pct.14 şi art. 45 si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă Actul Adiţional nr.3 la Contractul de lucrări nr. 1862/05.07.2016, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon S.R.L., S.C. Trans Grup Agapia S.R.L. si S.C. Hendor S.R.L., LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi  COMUNA BOIŢA, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Primarul comunei Boiţa va asigura executarea prezentei hotărâri.

Emis în Boiţa la data de ...... .2019 .

| INIŢIAT, | AVIZAT, |
| --- | --- |
| PRIMAR, | SECRETAR, |
| Mohor Nicolae | Petru Georgiana |

Anexa nr.1 la HCL nr.   /2019

| Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon SRL | Consiliul Local al comunei Boiţa PRIMĂRIA COMUNEI BOITA |
| --- | --- |

Nr. _____/_______________                                     Nr. _______/_____________

ACT ADIŢIONAL NR.3

LA CONTRACT DE LUCRĂRI

Nr. 1862/05.07.2016

Între

PRIMARIA COMUNEI BOITA , cu sediul în localitatea BOITA, Str. TRAIAN, Nr.263, cod fiscal 16343285, telefon 0269/556136, fax 0269/556136, reprezentata prin Primar Mohor Nicolae în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon SRL  cu  sediul în Sibiu, str. Ogorului, nr.6, jud. Sibiu, telefon 0755/116917, fax 0269/229538, număr de înmatriculare  J32/300/2004,  cod fiscal  RO16174739,  cont RO49TREZ5765069XXX008038 deschis la Trezoria Sibiu, reprezentată prin Herlea Marius-Dumitru,   funcţia administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

În baza art.71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul  investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și art. 3, art.6, art. 7 alin.(2) lit.b) din Instrucţiunea ANAP privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială;

În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. ../2019 , au convenit încheierea prezentului Act Adiţional, după cum urmează:

Articol unic – art. 5.1 – Se aprobă suplimentarea valorii contractului de lucrări nr. 1862/05.07.2016, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi  COMUNA BOIŢA, cu suma de 655.972,05 lei, pentru lucrările rămase de executat.

Prezentul Act Adiţional intră în vigoare astăzi, ..........................., s-a încheiat în 4 exemplare, fiecăreia dintre părţi revenindu-i câte 2 exemplare.

Achizitor,							Contractant,

COMUNA BOIŢA, 			                           LEADER ASOCIERE

PRIMAR,			                                     S.C. Dual Districon SRL,

Mohor Nicolae                                                                     ADMINISTRATOR,

Herlea Marius-Dumitru

PRIMAR,                                                	      					VIZAT,

Mohor Nicolae                                                             		 	       SECRETAR,

Petru Georgiana

ROMÂNIA

JUDEŢUL SIBIU

COMUNA BOIŢA

PRIMAR

NR. 740/07.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Contractul de lucrări nr. 1862/05.07.2016, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon

şi  COMUNA BOIŢA

În scopul respectării prevederilor legale ale art. 71 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, în acest sens a fost iniţiat proiectul de hotărâre alăturat care propune aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Contractul de lucrări privind elaborare proiect tehnic și executare lucrări pentru reabilitare și modernizare rețea stradală sat Boița, comuna Boița, județ Sibiu, nr. 1862/05.07.2016, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi  COMUNA BOIŢA, potrivit căruia se suplimentează valoarea contractului cu suma de 655.972,05 lei, pentru restul lucrărilor de executat.

PRIMAR,

Mohor Nicolae

ROMÂNIA

JUDEŢUL SIBIU

COMUNA BOIŢA

PRIMAR

NR. 833/13.03.2019

RAPORT

privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Contractul de lucrări nr. 1862/05.07.2016, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon

şi  COMUNA BOIŢA

Având în vedere că, începând cu data de 01.01.2019, în baza prevederilor art. 71. din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, ”prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. Prevederile se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din ordonanţa de urgenţă nr.114/2018.”

În baza art. 3, art.6, art. 7 alin.(2) lit.b) din Instrucţiunea ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, ” Actualizarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială se bazează pe prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 240 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, prin realizarea unei modificări nesubstanţiale a contractului, respectiv:

a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, nu ar fi condus la selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau nu ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire;
b) modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie publică/sectorială în favoarea contractantului.

În sensul art. 3, preţul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând pe perioada derulării procedurii de atribuire şi/sau pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariţiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei, respectiv a încheierii contractului.
(2) Actualizarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială va fi realizată odată cu semnarea contractului, dacă este cazul, şi ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, indiferent de durata de îndeplinire a contractului.

Prin situaţie imprevizibilă se înţelege un eveniment care, fără a intra în sfera forţei majore, nu putea fi prevăzut în momentul depunerii ofertei, fiind mai presus de controlul părţilor contractante, care nu se datorează greşelii sau culpei acestora şi care are ca efect crearea unei disproporţii de prestaţii între părţi, afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea.

Vor fi asimilate situaţiilor imprevizibile, care determină actualizarea preţului contractului, după caz, şi fără a se limita la, cele ce urmează: …. modificarea salariului minim aplicabil, toată valoarea manoperei va fi actualizată cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim.”

Față de cele de mai sus, propun aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Contractul de lucrări ce are ca obiect elaborare proiect tehnic și executare lucrări pentru reabilitare și modernizare rețea stradală sat Boița, comuna Boița, județ Sibiu, nr. 1862/05.07.2016, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi  COMUNA BOIŢA, potrivit căruia se suplimentează valoarea contractului cu suma de 655.972,05 lei pentru restul lucrărilor de executat.

Față de cele de mai sus, se propune aprobarea de către Consiliul Local Boița a proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Contractul de lucrări nr. 1862/05.07.2016, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi  COMUNA BOIŢA.

CONTABIL,

Popșor Adriana